Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 4 августа 2023 г. N 68-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3584F55544E2EA4858D910BA989B22DD71231A45F35EA102D90CD63CA5D1F11F8589FC0E73524675E8S80EH) Жилищного кодекса Российской Федерации, [частью 1 статьи 13](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DED7CB7A2F13080FA094DE4ED4A0D8643BCCFC472DB24635A43A61DE409DE0DDD6DF596AF46D4CAB7037A4B5A75E393AF1986S501H) Закона Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. [Порядок](#P31) разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области;

1.2. форму краткосрочного [плана](#P113) реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

Б.Б.КОРОТКОВ

Утвержден

приказом

комитета жилищно-коммунального

хозяйства Волгоградской области

от 04.08.2023 N 68-ОД

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области (далее - Порядок), устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочного плана реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DED7CB7A2F13080FA094DE4EE450F864CBCCFC472DB24635A43A61DE409DE0DDD68F49CAF46D4CAB7037A4B5A75E393AF1986S501H) "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п (далее - краткосрочный план, региональная программа капитального ремонта).

2. Краткосрочные планы разрабатываются и утверждаются в целях:

1) обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - капитальный ремонт);

2) достижения планируемых показателей выполнения региональной программы капитального ремонта;

3) конкретизации сроков проведения капитального ремонта;

4) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

5) уточнения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

6) определения объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта за счет средств областного и (или) местного бюджета.

3. Краткосрочные планы формируются исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований к обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора;

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора;

3) актуализации в связи с проведением в порядке, предусмотренном [частью 5 статьи 16](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DED7CB7A2F13080FA094DE4ED4A0D8643BCCFC472DB24635A43A61DE409DE0DDD6DFC95AF46D4CAB7037A4B5A75E393AF1986S501H) Закона Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", капитального ремонта в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

4. Краткосрочный план разрабатывается и утверждается сроком на три года с распределением видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту по годам в пределах указанного срока.

5. Подготовка и утверждение краткосрочного плана включают следующие этапы:

1) для определения первоочередности выполнения видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, включенных в трехлетний период региональной программы капитального ремонта, осуществляется мониторинг технического состояния общего имущества в многоквартирных домах в порядке, предусмотренном [приказом](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DED7CB7A2F13080FA094DE4EE4B0A8143BCCFC472DB24635A43A60FE451D20DDA76F49CBA10858CSE01H) комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 16 ноября 2016 г. N 450-ОД "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области" (далее - мониторинг технического состояния, комитет);

2) подготовка и направление региональным оператором предложений по формированию краткосрочного плана (далее - предложения) с учетом мониторинга технического состояния, а также по итогам выполненных в предыдущих периодах региональной программы капитального ремонта проектных и изыскательских работ;

3) разработка проекта краткосрочного плана комитетом;

4) утверждение краткосрочного плана нормативным правовым актом комитета.

6. По результатам мониторинга технического состояния региональный оператор подготавливает и направляет предложения в комитет в электронном виде в формате ".xls" или ".xlsx" (или в формате более поздней версии программы Excel).

Региональный оператор готовит предложения по форме, утвержденной правовым актом комитета, на основании региональной программы капитального ремонта.

7. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от регионального оператора предложений комитет инициирует проведение заседания комиссии по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области, образованной комитетом (далее - комиссия), в соответствии с Положением о комиссии.

Персональный состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом комитета.

8. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений рассматривает их и принимает решение о согласовании (об отклонении) предложений.

9. Комиссия вправе запрашивать у регионального оператора, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирных домов, иных организаций, граждан информацию, необходимую для принятия решения о согласовании (об отклонении) предложений.

10. Основаниями для принятия комиссией решения об отклонении предложений являются:

- несоответствие представленных региональным оператором предложений требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- наличие противоречий между региональной программой капитального ремонта и предложениями;

- несоответствие данных в предложениях сведениям, полученным комиссией в порядке, установленном [пунктом 9](#P60) Порядка.

11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о согласовании предложений комитет:

1) разрабатывает проект краткосрочного плана на основании предложений, направленных региональным оператором в соответствии с [пунктом 6](#P55) Порядка;

2) утверждает краткосрочный план путем издания соответствующего нормативного правового акта комитета.

12. В краткосрочный план в отношении каждого многоквартирного дома включаются следующие сведения:

1) адрес многоквартирного дома, наименование муниципального образования Волгоградской области, в котором расположен многоквартирный дом;

2) год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и данные о завершении последнего капитального ремонта (при наличии);

3) общая площадь многоквартирного дома;

4) перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

5) сроки выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту;

6) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

7) и иная информация.

13. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, указываемая в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный для регионального оператора.

Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не указанных в [части 1 статьи 166](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3584F55544E2EA4858D910BA989B22DD71231A45F35EA106DE0DD63CA5D1F11F8589FC0E73524675E8S80EH) Жилищного кодекса и нормативном правовом акте Волгоградской области, принятом в соответствии с [частью 2 статьи 166](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3584F55544E2EA4858D910BA989B22DD71231A45FB5FA50F8B5C993DF995A30C8587FC0C7A4ES407H) Жилищного кодекса, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

14. Краткосрочный план разрабатывается на основании:

а) предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленной для регионального оператора, по услугам и (или) работам, не имеющим локальных сметных расчетов на момент формирования краткосрочного плана;

б) локальных сметных расчетов по итогам проведенных проектных и изыскательских работ;

в) результата проведенного мониторинга технического состояния многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

15. Краткосрочный план должен быть утвержден комитетом не позднее 01 мая года, предшествующего первому году реализации краткосрочного плана.

16. Изменения в краткосрочный план вносятся в следующих случаях:

1) внесения изменений в региональную программу капитального ремонта;

2) по итогам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту (далее - электронный аукцион) и заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту (далее - договор), а также в случае изменения цены договора в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3584F15147EFEF4858D910BA989B22DD71231A45F35EA004DE0FD63CA5D1F11F8589FC0E73524675E8S80EH) о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года N 615;

3) по итогам разработанной проектной сметной документации в части уточнения стоимости капитального ремонта по каждому многоквартирному дому;

4) изменения видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, в том числе предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта;

5) по результатам мониторинга технического состояния общего имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план;

6) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта в период действия краткосрочного плана в случае, предусмотренном [частью 7 статьи 189](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3584F55544E2EA4858D910BA989B22DD71231A45F35EA102D708D63CA5D1F11F8589FC0E73524675E8S80EH) Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) в случае если в ходе мониторинга технического состояния многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из оснований, подтверждающих факт отсутствия технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту;

8) в случае признания электронного аукциона (электронных аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимся или в случае расторжения договора при условии отсутствия заключенного региональным оператором договора до 1 ноября года окончания периода проведения запланированного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту, включенном в краткосрочный план;

9) в случае невыполнения и (или) выполнения не в полном объеме отдельных видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту, предусмотренных предыдущим годом краткосрочного плана;

10) в случае подтверждения региональным оператором невозможности завершения работ (услуг) в сроки, установленные краткосрочным планом;

11) в случае поступления региональному оператору актуализированных сведений в порядке, предусмотренном [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DED7CB7A2F13080FA094DE7EE470D8444BCCFC472DB24635A43A60FE451D20DDA76F49CBA10858CSE01H) Администрации Волгоградской области от 12 февраля 2018 г. N 59-п "Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", [приказом](consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DED7CB7A2F13080FA094DE4EB470E8741BCCFC472DB24635A43A60FE451D20DDA76F49CBA10858CSE01H) комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 11 апреля 2018 г. N 53-ОД "Об утверждении Порядка установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области";

12) принятия общим собранием собственников помещений решения о переносе капитального ремонта на более поздний срок;

13) принятия общим собранием собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, решения о переносе капитального ремонта на более ранний срок, чем это установлено региональной программой при наличии финансирования в объеме, необходимом для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в конкретном многоквартирном доме и (или) увеличения взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

17. При наличии оснований для внесения изменений в краткосрочный план, указанных в [пункте 16](#P83) Порядка, региональный оператор подготавливает и направляет в комитет предложения с пояснительной запиской, в которой указываются основания внесения изменений в краткосрочный план, и подтверждающих документов.

19. Дальнейшее оформление изменений в краткосрочный план осуществляется в порядке и сроки, установленные [пунктами 7](#P57) - [14](#P78) Порядка.

20. Изменения в краткосрочный план вносятся по мере необходимости.

Утверждена

приказом

комитета жилищно-коммунального

хозяйства Волгоградской области

от 04.08.2023 N 68-ОД

Форма

Краткосрочный план

реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Волгоградской области", утвержденной

постановлением Правительства Волгоградской области

от 31 декабря 2013 г. N 812-п, на 20\_\_ - 20\_\_ годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование краткосрочного плана |  |
| Основание для разработки краткосрочного плана |  |
| Цель краткосрочного плана |  |
| Источники финансирования краткосрочного плана |  |
| Срок реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |
| Участники краткосрочного плана |  |
| Управление краткосрочным планом и система организации контроля за его реализацией |  |

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации

региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области",

утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области

от 31 декабря 2013 г. N 812-п, в 20\_\_ - 20\_\_ годах, собственники помещений

в которых формируют фонд капитального ремонта на счете

регионального оператора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Материал стен | Общая площадь МКД, всего (кв. м) | Общая площадь помещений МКД (кв. м) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (чел.) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб. | Год планируемого капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Предельная стоимость капитального ремонта за 1 кв. м общей площади помещений МКД (руб./кв. м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по Волгоградской области в 20\_\_ - 20\_\_ годах \_\_\_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных домов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации

региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области",

утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31

декабря 2013 г. N 812-п, в 20\_\_ - 20\_\_ годах, собственники помещений в

которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Материал стен | Общая площадь МКД, всего (кв. м) | Общая площадь помещений МКД (кв. м) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (чел.) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб. | Год планируемого капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Предельная стоимость капитального ремонта за 1 кв. м общей площади помещений МКД (руб./кв. м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по Волгоградской области в 20\_\_ - 20\_\_ годах \_\_\_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных домов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации

региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области",

утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31

декабря 2013 г. N 812-п, в 20\_\_ - 20\_\_ годах, с использованием средств

финансовой бюджетной поддержки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Материал стен | Общая площадь МКД, всего (кв. м) | Общая площадь помещений МКД (кв. м) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (чел.) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость планируемого капитального ремонта, руб. | Источники финансирования (руб.) | | | | Год планируемого капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Предельная стоимость капитального ремонта за 1 кв. м общей площади помещений МКД (руб./кв. м) |
| Средства собственников помещений в МКД | Средства областного бюджета | Средства местных бюджетов | Средства федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по Волгоградской области в 20\_\_ - 20\_\_ годах \_\_\_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных домов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. Наименование МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по МО \_\_\_\_\_\_\_ многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. | Адрес МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.n. | Адрес МКД n |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МКД n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 20\_\_ - 20\_\_ годы работ по капитальному ремонту в рамках

реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области",

утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31

декабря 2013 г. N 812-п

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования Волгоградской области | Общая площадь МКД  (кв. м) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (чел.) | Количество МКД (ед.) | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по Волгоградской области за \_\_\_\_ - \_\_\_\_ годы | |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по Волгоградской области в \_\_\_\_\_\_\_\_ году | |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по Волгоградской области в \_\_\_\_\_\_\_\_ году | |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по Волгоградской области в \_\_\_\_\_\_\_\_ году | |  |  |  |  |